KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ LỊCH TRÌNH 66 COMMITS

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: HỆ THỐNG ĐẶT CÀ PHÊ BREWLITE
Thời gian thực hiện: 13/10/2026 – 30/10/2026 | Mô hình: Agile Scrum (Mỗi thành viên >= 10 commits)

# 1. BẢNG THỐNG KÊ PHÂN BỔ COMMITS THEO THÀNH VIÊN

| STT | Thành viên | GitHub ID | Vai trò chuyên trách | Số lượng Commits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Võ Gia Huy | vogiahuy1211 | Tech Lead & Backend Core (Reviewer & Merger) | 18 commits (10 feature + 8 merge) |
| 2 | Phạm Thanh Hải | Naiiiiiiiiii | Thuần Backend Dev (Auth, Orders, Payments, Hủy đơn) | 13 commits |
| 3 | Huỳnh Tín Đạt | tindat1442-cpu | Thuần Frontend Dev 1 (Menu UI, ProductCard, Detail) | 11 commits |
| 4 | Thiều An | bizangvn-ops | Thuần Frontend Dev 2 (Giỏ hàng Zustand, Checkout, Orders UI) | 13 commits |
| 5 | Hồ Xuân Lý | XuanLy147 | Frontend Lead (Session, Auth UI, Account/Footer, 89 Tests) | 11 commits |

# 2. LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 66 COMMITS TRẢI DÀI TỪ 13/10 ĐẾN 30/10/2026

| STT | Thời gian | Tác giả | Nhánh | Commit Message | Nội dung chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN 1: SPRINT 1 (13/10 – 18/10/2026) — KHỞI TẠO, CSDL, PRODUCTS API & MENU |  |  |  |  |  |
| #01 | 13/10 14:00 | Huy | main | feat: initialize monorepo layout with nestjs api, nextjs web, and docker environment | Khởi tạo cấu trúc monorepo ban đầu (apps/api, apps/web), docker-compose và cấu hình. |
| #02 | 13/10 16:30 | Hải | Hai | feat(api): setup prisma client and configure database connection pooling | Cấu hình Prisma ORM kết nối PostgreSQL và connection pool. |
| #03 | 13/10 17:45 | Đạt | Dat | feat(web): draft responsive menu page layout and mobile navigation skeleton | Dựng khung layout Menu responsive mobile-first và thanh điều hướng. |
| #04 | 14/10 10:30 | Đạt | Dat | feat(web): build category filter tabs (All, Coffee, Tea, Freeze) on menu page | Xây dựng các tab phân loại đồ uống (Tất cả, Cà phê, Trà, Đá xay) trên Menu. |
| #05 | 14/10 11:30 | Huy | Huy | feat(api): define products and toppings database schema in prisma | Thiết kế các bảng Products, Toppings, Promotions trong schema.prisma. |
| #06 | 14/10 14:00 | Hải | Hai | feat(api): create products repository interface and database queries | Xây dựng Products Repository và các truy vấn CSDL PostgreSQL. |
| #07 | 14/10 14:30 | Đạt | Dat | feat(web): implement ProductCard component with drink thumbnail and price display | Viết Component ProductCard hiển thị ảnh, tên món, giá tiền VNĐ. |
| #08 | 14/10 16:30 | Hải | Hai | feat(api): add products service methods for category filtering and search | Viết hàm lọc danh mục và tìm kiếm món uống trong ProductsService. |
| #09 | 15/10 09:45 | Đạt | Dat | feat(web): add stock indicator badge and out-of-stock overlay on ProductCard | Thêm badge trạng thái tồn kho và lớp phủ làm mờ khi món hết hàng. |
| #10 | 15/10 14:00 | Đạt | Dat | feat(web): create product detail page route (/products/[id]) layout | Xây dựng layout màn hình chi tiết món uống theo ID (/products/[id]). |
| #11 | 15/10 15:30 | Hải | Hai | feat(api): create database seed script with initial drinks and toppings data | Viết script seed tự động 15 sản phẩm, 5 toppings và mã giảm giá. |
| #12 | 16/10 10:30 | Huy | Huy | feat(api): implement GET /products and GET /products/:id endpoints with pagination | Hoàn thiện Controller API danh sách món cà phê và chi tiết món. |
| #13 | 16/10 11:00 | Đạt | Dat | feat(web): build size selection buttons (Size S, M, L) with price delta | Làm nút chọn kích cỡ Size S (+0đ), Size M (+5.000đ), Size L (+10.000đ). |
| #14 | 16/10 15:30 | Đạt | Dat | feat(web): add toppings multi-select checkboxes on product detail view | Thêm danh sách checkbox cho phép chọn nhiều loại topping cùng lúc. |
| #15 | 17/10 10:30 | Đạt | Dat | feat(web): implement dynamic total price calculation based on selected size and toppings | Logic tự động tính lại tổng giá tiền ngay lập tức khi đổi size/topping. |
| #16 | 17/10 11:00 | Lý | Ly | feat(web): add global Header component with logo and dynamic cart badge | Header đầu trang có logo BrewLite và badge hiển thị số lượng giỏ hàng. |
| #17 | 17/10 15:00 | Đạt | Dat | feat(web): add quantity increment/decrement controls and Add to Cart button | Bộ nút tăng giảm số lượng ly và nút Thêm vào giỏ hàng. |
| #18 | 18/10 10:30 | Đạt | Dat | feat(web): add skeleton loading state and error state for product fetching | Hiệu ứng loading skeleton khi đang tải danh sách và thông báo lỗi. |
| #19 | 18/10 14:00 | Huy | Huy | test(api): add unit tests for products service and api health check | Viết 17 Unit test Jest kiểm tra tính đúng đắn của Products API. |
| M1 | 18/10 18:00 | Huy | main | Merge branch 'Dat' into main | Huy review & merge Sprint 1: Giao diện Menu & Chi tiết món của Đạt vào main. |
| M2 | 18/10 18:15 | Huy | main | Merge branch 'Hai' into main | Huy review & merge Sprint 1: CSDL Prisma & Seed script của Hải vào main. |
| M3 | 18/10 18:30 | Huy | main | Merge branch 'Huy' into main | Huy review & merge Sprint 1: Products API & Unit tests của Huy vào main. |
| GIAI ĐOẠN 2: SPRINT 2 (19/10 – 24/10/2026) — XÁC THỰC JWT, GIỎ HÀNG ZUSTAND & TẠO ĐƠN HÀNG |  |  |  |  |  |
| #20 | 19/10 09:30 | Ân | An | feat(web): setup cart types and CartItem interface in types/product.ts | Định nghĩa Type CartItem, ToppingSelection và cấu trúc giỏ hàng. |
| #21 | 19/10 10:30 | Hải | Hai | feat(api): setup AuthModule with User entity and bcrypt password hashing service | Khởi tạo module AuthModule, entity User và service mã hóa mật khẩu bcrypt. |
| #22 | 19/10 14:30 | Ân | An | feat(web): create Zustand cart store with localStorage persistence | Khởi tạo Zustand Store cho Giỏ hàng lưu trữ bền vững qua localStorage. |
| #23 | 19/10 15:00 | Hải | Hai | feat(api): implement JwtStrategy and Passport authentication guards | Cấu hình JwtStrategy giải mã token và JwtAuthGuard bảo vệ API. |
| #24 | 20/10 10:00 | Ân | An | feat(web): implement cart actions: addItem, removeItem and updateQuantity | Viết các hàm nghiệp vụ giỏ hàng: thêm món, xóa món, tăng giảm số lượng. |
| #25 | 20/10 11:00 | Hải | Hai | feat(api): add register and login DTOs with class-validator annotations | Định nghĩa RegisterDto, LoginDto kiểm tra email hợp lệ, độ dài mật khẩu. |
| #26 | 20/10 14:30 | Ân | An | feat(web): build shopping cart page (/cart) item list with price breakdowns | Xây dựng giao diện trang Giỏ hàng (/cart) hiển thị chi tiết từng món. |
| #27 | 20/10 16:00 | Hải | Hai | feat(api): implement /auth/register and /auth/login endpoints with JWT response | Hoàn thiện endpoint Đăng ký và Đăng nhập trả về access_token JWT. |
| #28 | 21/10 10:30 | Ân | An | feat(web): add empty cart view with Call-to-Action button to browse menu | Giao diện khi giỏ hàng trống và nút bấm điều hướng quay về chọn món. |
| #29 | 21/10 14:00 | Lý | Ly | feat(web): build login and registration form (/login) with tab switching | Giao diện Form Đăng nhập & Đăng ký (/login) có chuyển tab mượt mà. |
| #30 | 21/10 15:00 | Ân | An | feat(web): add cart summary card with subtotal, discount and total calculation | Bảng tính tạm tính, giảm giá và tổng tiền thanh toán cuối cùng. |
| #31 | 21/10 17:00 | Lý | Ly | feat(web): add form input validations, password toggle and error messages | Thêm validation kiểm tra mật khẩu khớp, nút ẩn/hiện mật khẩu. |
| #32 | 22/10 10:30 | Hải | Hai | feat(api): implement OrdersModule: create order DTO and line total calculation logic | Định nghĩa CreateOrderDto và logic tính tiền từng món trong đơn. |
| #33 | 22/10 11:30 | Ân | An | feat(web): create checkout page (/checkout) layout with customer info form | Xây dựng trang Thanh toán (/checkout), form nhập tên, SĐT, ghi chú. |
| #34 | 22/10 15:30 | Hải | Hai | feat(api): implement POST /orders endpoint with database transaction support | Hoàn thiện API tạo đơn POST /orders lưu DB an toàn qua . |
| #35 | 22/10 16:00 | Ân | An | feat(web): add payment method radio selector (MoMo, VNPay, Card) on checkout | Bộ chọn hình thức thanh toán không tiền mặt: Ví MoMo, VNPay, Thẻ ATM. |
| #36 | 23/10 10:30 | Ân | An | feat(web): implement promo code input with validation and discount deduction | Ô nhập mã khuyến mãi (WELCOME10, SUMMER20), tự động trừ tiền giảm giá. |
| #37 | 23/10 11:00 | Hải | Hai | feat(api): implement PaymentsModule mock provider for MoMo, VNPay and Card payments | Xây dựng MockPaymentService xử lý giả lập thanh toán ví/thẻ thành công. |
| #38 | 23/10 15:30 | Ân | An | feat(web): build order confirmation page (/orders/[id]) with order summary | Màn hình xác nhận thành công sau thanh toán và tóm tắt đơn vừa đặt. |
| #39 | 24/10 09:30 | Lý | Ly | feat(web): create session management service with token lifecycle tracking | Quản lý phiên đăng nhập session.ts: lưu token, kiểm tra hết hạn, auto logout. |
| #40 | 24/10 11:00 | Ân | An | feat(web): build order history page (/orders) displaying previous orders list | Trang Lịch sử đơn hàng (/orders) liệt kê tất cả các đơn khách đã đặt. |
| #41 | 24/10 14:00 | Lý | Ly | feat(web): implement SessionBoundary wrapper to protect authenticated routes | Component SessionBoundary bảo vệ trang /orders và /checkout yêu cầu login. |
| #42 | 24/10 15:30 | Ân | An | feat(web): add status badge styling (PENDING, PAID, PREPARING, READY, COMPLETED) | Huy hiệu trạng thái đơn hàng nhiều màu sắc (Chờ xử lý, Đã thanh toán...). |
| #43 | 24/10 16:30 | Lý | Ly | feat(web): add AccountMenu component showing user email, loyalty points and logout | Menu thông tin tài khoản hiển thị điểm tích lũy Loyalty và nút Đăng xuất. |
| GIAI ĐOẠN 3: SPRINT 3 (25/10 – 30/10/2026) — STATE MACHINE, CONCURRENCY, HỦY ĐƠN, TESTS & ĐÓNG GÓI |  |  |  |  |  |
| #44 | 25/10 10:30 | Lý | Ly | feat(web): add mobile bottom Footer navigation bar (Menu, Cart, Orders, Account) | Thanh điều hướng cố định dưới đáy màn hình cho giao diện điện thoại. |
| #45 | 25/10 11:00 | Huy | Huy | feat(api): implement OrderStateMachine with valid transition rules and state protection | Lõi State Machine bảo vệ đơn: PENDING -> PAID -> READY, chặn nhảy trạng thái. |
| #46 | 25/10 14:30 | Lý | Ly | feat(web): implement checkoutAttempt and orderConfirmation service wrappers | Xử lý lưu vết lượt thanh toán chống duplicate request khi mạng chập chờn. |
| #47 | 25/10 15:30 | Hải | Hai | feat(api): add idempotency key check to payment processing to prevent duplicate charges | Kiểm tra Idempotency Key (UUID) chống trừ tiền 2 lần khi click đúp. |
| #48 | 25/10 16:30 | Huy | Huy | feat(api): implement optimistic concurrency control with version locking for stock | Khóa lạc quan (version locking) bảo vệ tồn kho khi nhiều khách đặt cùng lúc. |
| #49 | 26/10 10:30 | Hải | Hai | feat(api): implement PATCH /orders/:id/status endpoint to support order cancellation | API cập nhật trạng thái và hủy đơn hàng (chỉ hủy khi PENDING hoặc PAID). |
| #50 | 26/10 15:00 | Ân | An | feat(web): add cancel order button on order history page with confirm dialog | Nút Hủy đơn màu đỏ trên trang /orders kèm hộp thoại xác nhận hủy. |
| #51 | 27/10 09:30 | Lý | Ly | test(web): setup integration testing framework and mock server for web app | Cấu hình bộ test tích hợp Frontend tự động với mock API adapter. |
| #52 | 27/10 14:00 | Lý | Ly | test(web): add unit tests for auth and session token expiration handling | Viết test kiểm tra cơ chế bảo mật token, logout an toàn và timeout. |
| #53 | 27/10 16:00 | Huy | Huy | test(api): implement task 10 e2e tests for idempotency, concurrency and state transitions | Viết trọn bộ E2E tests NestJS kiểm tra khóa lạc quan và state machine. |
| #54 | 27/10 17:00 | Lý | Ly | test(web): add 89 comprehensive integration tests for cart and checkout flows | Hoàn thiện bộ 89 bài test tích hợp Frontend kiểm thử toàn diện. |
| #55 | 28/10 10:30 | Huy | Huy | ci: add e2e test execution and automated seed to github actions workflow | Cấu hình tự động seed CSDL và chạy e2e test trong GitHub Actions CI. |
| #56 | 28/10 14:30 | Đạt | Dat | docs: update requirement traceability matrix and sprint retrospective report | Cập nhật Ma trận truy vết yêu cầu (Traceability Matrix) và Sprint Retro. |
| M4 | 29/10 10:00 | Huy | main | Merge branch 'Hai' into main | Huy review & merge Sprint 2 & 3: Auth JWT, Orders API & Payments của Hải vào main. |
| M5 | 29/10 10:20 | Huy | main | Merge branch 'An' into main | Huy review & merge Sprint 2 & 3: Giỏ hàng Zustand, Checkout & Hủy đơn UI của Ân vào main. |
| M6 | 29/10 10:40 | Huy | main | Merge branch 'Ly' into main | Huy review & merge Sprint 2 & 3: Session, Auth UI, Footer & 89 Tests của Lý vào main. |
| M7 | 29/10 11:00 | Huy | main | Merge branch 'Dat' into main | Huy review & merge Sprint 2 & 3: Tài liệu Traceability Matrix & Retro của Đạt vào main. |
| M8 | 29/10 11:20 | Huy | main | Merge branch 'Huy' into main | Huy review & merge Sprint 2 & 3: State Machine, Concurrency & CI của Huy vào main. |
| #57 | 29/10 15:30 | Huy | main | feat: store local product images and expand menu to 15 products | Tải 15 ảnh sản phẩm cục bộ offline, cập nhật seed menu 15 món đồ uống. |
| #58 | 30/10 10:00 | Huy | main | chore(release): finalize production build, comprehensive verification and project handover | Chốt đồ án: Kiểm tra toàn diện tất cả các test, build pass 100% và bàn giao đồ án. |