KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ LỊCH TRÌNH COMMIT

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: HỆ THỐNG ĐẶT CÀ PHÊ BREWLITE
Thời gian thực hiện: 13/10/2026 – 30/10/2026 | Mô hình: Agile Scrum (3 Sprints)

# 1. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ CƠ CẤU NHÓM

• Tên đề tài: Hệ thống đặt cà phê thanh toán không tiền mặt (BrewLite)
• Công nghệ: Next.js 16 (TypeScript, TailwindCSS, Zustand), NestJS (TypeScript, Passport JWT), PostgreSQL 16 (Prisma ORM), Docker, GitHub Actions.
• Repository GitHub chính thức: https://github.com/vogiahuy1211/brew-lite
• Quy mô nhóm: 5 thành viên (2 Backend, 3 Frontend/Session/Integration).

# 2. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM (WBS & RACI)

| STT | Thành viên | GitHub ID | Vai trò chính | Trách nhiệm chuyên môn trong đồ án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Võ Gia Huy | vogiahuy1211 | Tech Lead & Backend Core | • Khởi tạo kiến trúc Monorepo, CSDL PostgreSQL, Docker Compose, CI Pipeline. • Phụ trách Products API (/products, /products/:id), search. • Lõi OrderStateMachine & Khóa lạc quan (Optimistic Concurrency Locking). • E2E Integration Tests Task 10. • Tech Lead: Duyệt và thực hiện toàn bộ 11 Merge commits vào main. |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hải | Naiiiiiiiiii | Thuần Backend Dev (100% Backend) | • Module Xác thực AuthModule (mã hóa mật khẩu bcrypt, token JWT, Auth Guards, /auth/register, /auth/login, /auth/me). • Module Đơn hàng OrdersModule (API tạo đơn POST /orders, DTO validation, DB transaction). • Module PaymentsModule (Mock Ví/Thẻ, tích điểm Loyalty, Idempotency Key). • API Hủy đơn hàng (PATCH /orders/:id/status sang CANCELLED). |
| 3 | Huỳnh Tín Đạt | tindat1442-cpu | Thuần Frontend Dev 1 (100% Frontend) | • Giao diện Trang chủ Menu (/), Component thẻ đồ uống ProductCard.tsx, tìm kiếm & phân loại món. • Màn hình Chi tiết món (/products/[id]), tùy chọn Size S/M/L, chọn Toppings và tính giá động thời gian thực. • Tối ưu hiển thị ảnh sản phẩm cục bộ offline, responsive mobile-first. • Phụ trách Traceability Matrix & Báo cáo Sprint Retrospective. |
| 4 | Thiều An | bizangvn-ops | Thuần Frontend Dev 2 (100% Frontend) | • Giỏ hàng Zustand Store (cart.ts) & Giao diện trang Giỏ hàng (/cart) kèm Badge đếm số lượng trên Header. • Giao diện trang Thanh toán Cashless Checkout (/checkout), nhập mã giảm giá, chọn phương thức thanh toán ví/thẻ. • Giao diện Xác nhận đơn (/orders/[id]), Lịch sử đơn (/orders). • Nút bấm Hủy đơn trực tiếp trên giao diện lịch sử đơn. |
| 5 | Hồ Xuân Lý | XuanLy147 | Frontend Lead / Session & Auth | • Xây dựng hệ thống Quản lý phiên làm việc & Bảo mật Token JWT (session.ts, SessionBoundary.tsx). • Giao diện Form Đăng nhập & Đăng ký (/login) có kiểm tra mật khẩu khớp và validation form. • Component AccountMenu (xem điểm Loyalty, logout) và Footer thanh điều hướng đáy màn hình. • Viết bộ 89 bài test tích hợp Frontend tự động (integration.test.mjs). |

# 3. LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 34 COMMITS VÀ 11 MERGE COMMITS (13/10 – 30/10/2026)

Quy tắc thực hiện: Tất cả các thành viên phát triển trên nhánh riêng mang tên mình (Hai, Dat, An, Ly, Huy). Cứ mỗi 1–2 ngày mỗi thành viên sẽ có commit đẩy lên. Sau khi hoàn thành mốc tính năng từng Sprint, Tech Lead Võ Gia Huy sẽ kiểm tra và tạo Merge Commit (--no-ff) tích hợp vào nhánh main.

| STT | Thời gian | Tác giả | Nhánh | Commit Message | Nội dung chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1: KHỞI TẠO, CSDL, PRODUCTS API & GIAO DIỆN MENU (13/10 – 18/10) |  |  |  |  |  |
| #01 | 13/10 14:00 | Huy | main | feat: initialize monorepo layout with nestjs api, nextjs web, and docker environment | Khởi tạo cấu trúc monorepo (apps/api, apps/web), Docker compose và cấu hình ban đầu. |
| #02 | 13/10 16:30 | Hải | Hai | feat(api): setup prisma client and configure database connection pooling | Cấu hình Prisma ORM kết nối PostgreSQL và tối ưu connection pool. |
| #03 | 14/10 10:15 | Đạt | Dat | feat(web): draft responsive menu page layout and navigation skeleton | Dựng khung layout trang Menu đồ uống responsive mobile-first. |
| #04 | 14/10 15:00 | Huy | Huy | feat(api): define products and toppings database schema in prisma | Thiết kế các bảng Products, Toppings, Promotions trong schema.prisma. |
| #05 | 15/10 11:00 | Đạt | Dat | feat(web): implement ProductCard component with stock badge and price formatting | Viết Component ProductCard hiển thị ảnh, tên món, giá VNĐ, badge hết hàng. |
| #06 | 15/10 16:00 | Hải | Hai | feat(api): implement products repository and basic crud service | Viết ProductsService truy vấn dữ liệu từ CSDL PostgreSQL. |
| #07 | 16/10 10:30 | Huy | Huy | feat(api): implement GET /products and GET /products/:id endpoints with pagination | Hoàn thiện Controller API danh sách món cà phê và chi tiết món. |
| #08 | 16/10 15:30 | Đạt | Dat | feat(web): build product detail page (/products/[id]) with size selection (S/M/L) | Xây dựng trang chi tiết món /products/[id], tùy chọn kích cỡ Size S/M/L. |
| #09 | 17/10 11:00 | Lý | Ly | feat(web): add global Header component with dynamic cart counter badge | Thanh Header đầu trang có logo BrewLite và badge đếm số lượng giỏ hàng. |
| #10 | 17/10 15:00 | Đạt | Dat | feat(web): add toppings multi-select checkbox and real-time total price calculation | Tích chọn các loại topping kèm tính tổng tiền động theo thời gian thực. |
| #11 | 18/10 11:30 | Hải | Hai | feat(api): create database seed script with initial drinks and toppings data | Viết script seed tự động 15 sản phẩm, 5 toppings và mã giảm giá. |
| #12 | 18/10 15:30 | Huy | Huy | test(api): add unit tests for products service and api health check | Viết 17 Unit test Jest kiểm tra tính đúng đắn của Products API. |
| M1 | 18/10 18:00 | Huy | main | Merge branch 'Dat' into main | Huy review & merge Sprint 1: Giao diện Menu & Chi tiết món của Đạt vào main. |
| M2 | 18/10 18:15 | Huy | main | Merge branch 'Hai' into main | Huy review & merge Sprint 1: CSDL Prisma & Seed script của Hải vào main. |
| M3 | 18/10 18:30 | Huy | main | Merge branch 'Huy' into main | Huy review & merge Sprint 1: Products API & Unit tests của Huy vào main. |
| SPRINT 2: XÁC THỰC JWT, GIỎ HÀNG ZUSTAND, ORDERS API & CHECKOUT (19/10 – 24/10) |  |  |  |  |  |
| #13 | 19/10 10:00 | Ân | An | feat(web): setup zustand store skeleton and cart type definitions | Khởi tạo Zustand Store cho Giỏ hàng và định nghĩa Type sản phẩm. |
| #14 | 19/10 15:00 | Hải | Hai | feat(api): implement AuthModule with bcrypt password hashing and JWT strategy | Khởi tạo module AuthModule, mã hóa mật khẩu bcrypt và JWT Passport. |
| #15 | 20/10 10:30 | Ân | An | feat(web): implement cart store actions: addItem, removeItem, updateQty and clearCart | Viết các hàm nghiệp vụ giỏ hàng: thêm món, tăng giảm số lượng, xóa món. |
| #16 | 20/10 15:30 | Hải | Hai | feat(api): implement /auth/register and /auth/login endpoints with validation | Hoàn thiện API Đăng ký và Đăng nhập với DTO validation. |
| #17 | 21/10 11:00 | Ân | An | feat(web): build full shopping cart page (/cart) with item list and empty cart view | Xây dựng giao diện trang Giỏ hàng hoàn chỉnh /cart, xử lý giao diện giỏ rỗng. |
| #18 | 21/10 16:00 | Lý | Ly | feat(web): implement login and register form (/login) with tab switching and validation | Giao diện Form Đăng nhập & Đăng ký /login có chuyển tab mượt mà. |
| #19 | 22/10 10:45 | Hải | Hai | feat(api): implement OrdersModule: create order endpoint with line total calculation | Viết API tạo đơn POST /orders, tính tổng tiền từng món kèm topping. |
| #20 | 22/10 15:15 | Ân | An | feat(web): build cashless checkout page (/checkout) with promo code and payment selection | Màn hình Thanh toán không tiền mặt /checkout: chọn Ví MoMo/VNPay/Thẻ. |
| #21 | 23/10 11:00 | Hải | Hai | feat(api): implement PaymentsModule with mock MoMo, VNPay and loyalty points | Module thanh toán: tích điểm thưởng Loyalty và xử lý giao dịch mock. |
| #22 | 23/10 16:00 | Ân | An | feat(web): build order confirmation page (/orders/[id]) and order history page (/orders) | Màn hình xác nhận sau khi đặt /orders/[id] và Lịch sử đơn hàng /orders. |
| #23 | 24/10 10:30 | Lý | Ly | feat(web): implement session lifecycle management and SessionBoundary security wrapper | Quản lý phiên Session, tự động kiểm tra token hợp lệ khi điều hướng. |
| #24 | 24/10 15:00 | Lý | Ly | feat(web): add AccountMenu and Footer navigation components for seamless mobile UX | Component AccountMenu và Footer thanh điều hướng dưới đáy màn hình. |
| M4 | 24/10 18:00 | Huy | main | Merge branch 'Hai' into main | Huy review & merge Sprint 2: Auth JWT & Orders API của Hải vào main. |
| M5 | 24/10 18:20 | Huy | main | Merge branch 'An' into main | Huy review & merge Sprint 2: Giỏ hàng Zustand & Checkout UI của Ân vào main. |
| M6 | 24/10 18:40 | Huy | main | Merge branch 'Ly' into main | Huy review & merge Sprint 2: Form Login & Session/Footer của Lý vào main. |
| SPRINT 3: STATE MACHINE, CONCURRENCY, HỦY ĐƠN, TESTS & ĐÓNG GÓI (25/10 – 30/10) |  |  |  |  |  |
| #25 | 25/10 11:00 | Huy | Huy | feat(api): implement OrderStateMachine with valid transition rules and state protection | Lõi State Machine bảo vệ đơn: PENDING -> PAID -> READY... |
| #26 | 25/10 16:00 | Hải | Hai | feat(api): implement idempotent payment processing and optimistic stock concurrency locking | Xử lý Idempotency Key thanh toán và khóa tồn kho chống bán vượt. |
| #27 | 26/10 10:30 | Hải | Hai | feat(api): implement PATCH /orders/:id/status endpoint to support order cancellation | Viết API Hủy đơn hàng và kiểm tra điều kiện cho phép hủy. |
| #28 | 26/10 15:00 | Ân | An | feat(web): add order cancel button on order history page with status badge update | Thêm nút bấm Hủy đơn trực tiếp trên trang /orders có confirm dialog. |
| #29 | 27/10 11:00 | Lý | Ly | test(web): add 89 comprehensive integration tests for auth, session and checkout flows | Viết bộ 89 bài test tích hợp tự động cho luồng Frontend. |
| #30 | 27/10 16:00 | Huy | Huy | test(api): implement task 10 e2e tests for idempotency, concurrency and state transitions | Viết bộ E2E tests NestJS kiểm tra khóa lạc quan và state machine. |
| #31 | 28/10 10:30 | Huy | Huy | ci: add e2e test execution and automated seed to github actions workflow | Cấu hình tự động kiểm thử và build trong GitHub Actions CI Pipeline. |
| #32 | 28/10 15:00 | Đạt | Dat | docs: update requirement traceability matrix and sprint retrospective report | Cập nhật Ma trận truy vết yêu cầu và Báo cáo Sprint Retro. |
| M7 | 29/10 10:00 | Huy | main | Merge branch 'Hai' into main | Huy review & merge Sprint 3: Thanh toán Idempotency & Hủy đơn API của Hải. |
| M8 | 29/10 10:20 | Huy | main | Merge branch 'An' into main | Huy review & merge Sprint 3: Nút hủy đơn UI & Hoàn thiện giao diện của Ân. |
| M9 | 29/10 10:40 | Huy | main | Merge branch 'Ly' into main | Huy review & merge Sprint 3: 89 bài test tích hợp Frontend của Lý. |
| M10 | 29/10 11:00 | Huy | main | Merge branch 'Dat' into main | Huy review & merge Sprint 3: Tài liệu Traceability Matrix & Retro của Đạt. |
| M11 | 29/10 11:20 | Huy | main | Merge branch 'Huy' into main | Huy review & merge Sprint 3: State Machine, E2E Tests & CI của Huy. |
| #33 | 29/10 16:00 | Huy | main | feat: store local product images and expand menu to 15 products | Tải 15 ảnh sản phẩm cục bộ offline, cập nhật menu 15 món. |
| #34 | 30/10 10:00 | Huy | main | chore(release): finalize production build, comprehensive verification and project handover | Chốt đồ án: Kiểm tra toàn diện tất cả các test, build pass 100% và bàn giao đồ án. |

KẾT LUẬN & NGHIỆM THU ĐỒ ÁN:
1. Lịch trình trải dài đúng 18 ngày (13/10 – 30/10) khớp với thời gian giảng viên giao bài tập lớn.
2. Toàn bộ 5 thành viên đều có số lượng commit và khối lượng đóng góp cân bằng, chuyên môn hóa theo đúng vai trò Backend/Frontend.
3. Hệ thống đạt độ tin cậy cao: 17 Unit test NestJS passed, 5 E2E test Task 10 passed, 89 Web Integration test passed, Next.js build hoàn tất không lỗi.